Clínica Focal — Sistema de Gestão

Relatório de Implementações

12 de junho de 2026

# 1. Resumo

Nesta sessão de desenvolvimento o sistema (Laravel 11 + Filament 3 + Livewire 3) recebeu correções críticas de segurança e oito novos módulos, cobrindo grande parte dos requisitos do projeto: agendamento online, médicos e agenda, convênios, prontuário eletrônico, financeiro, relatórios gerenciais, auditoria/LGPD, gestão de usuários com log de acessos e portal do paciente.

# 2. Correções de segurança

- Documentos expostos: As rotas públicas /print/receita e /print/graduacao expunham receitas e dados de pacientes a qualquer visitante. Agora exigem login e verificam o dono do documento (equipe vê tudo; paciente vê apenas os próprios).

- Controle de acesso: O método canAccessFilament() liberava o painel para qualquer usuário. Implementado canAccessPanel() do Filament: apenas perfis admin, médico e atendente acessam; pacientes e usuários sem perfil são bloqueados.

- Perfis funcionais: Coluna 'tipo' criada na tabela users (os métodos de perfil existiam, mas a coluna não). Usuários existentes foram promovidos a admin para não perder acesso.

- Bug corrigido: O formulário de cadastro de pacientes não tinha o campo e-mail, que é obrigatório e único no banco — criar paciente pelo painel falharia.

- Pós-login: O redirecionamento pós-login apontava para uma rota inexistente ('dashboard'). Agora paciente vai ao portal e equipe ao painel.

# 3. Módulos implementados

## 3.1 Médicos e agenda

- Cadastro de médicos: CRM com UF, especialidade, contato, ativo/inativo e vínculo opcional com login.

- Agendamento vinculado a médico, com coluna, filtro e validação de conflito de horário (impede dois agendamentos do mesmo médico no mesmo horário).

- Novo status 'cancelado' com ação de cancelamento (com confirmação).

## 3.2 Agendamento online (site)

- Seção 'Agende sua Consulta' na página inicial: médico (apenas ativos), data preferida, período manhã/tarde, dados de contato e observações.

- Proteção contra abuso (5 solicitações/hora por IP) e checkbox obrigatório de consentimento LGPD.

- Tela 'Solicitações de Agendamento' no painel com badge de pendentes; ação Confirmar abre modal, valida conflito de agenda e cria o agendamento real, reaproveitando o paciente pelo e-mail ou criando pré-cadastro.

## 3.3 Convênios

- Cadastro com registro ANS, valor de repasse e ativo/inativo.

- Vínculo no paciente (com nº e validade da carteirinha) e no agendamento (null = particular).

## 3.4 Prontuário eletrônico

- Anamnese (queixa, história da doença, antecedentes, medicamentos, alergias), exame oftalmológico (acuidade visual OD/OE com e sem correção, tonometria/PIO, biomicroscopia, fundoscopia), diagnóstico com CID-10 e conduta.

- Acesso restrito a médicos e administradores; atalho 'Prontuário' direto na lista de agendamentos.

## 3.5 Financeiro

- Caixa: abertura com valor inicial, vínculo automático dos pagamentos ao caixa aberto, fechamento com valor esperado x contado e alerta de diferença.

- Contas a pagar/receber: categorias, vencimento, origem do recebível (paciente/convênio), situação automática (aberta/vencida/paga), ação 'marcar como paga' e badge de vencidas no menu.

## 3.6 Relatórios gerenciais

- Página 'Relatório Gerencial' com filtro de período: consultas realizadas e canceladas, pacientes novos, faturamento e inadimplência.

- Tabelas de produção por médico (realizadas, canceladas, faturamento) e convênios mais utilizados.

## 3.7 Auditoria e LGPD

- Trilha de auditoria nativa: toda criação, alteração (com antes/depois) e exclusão nos dados clínicos e financeiros é registrada com usuário e IP. Tela de consulta restrita a admin.

- Consentimento LGPD no cadastro do paciente (com data/hora do aceite automática) e no formulário online.

## 3.8 Usuários e log de acessos

- Gestão de usuários (somente admin): perfis Administrador, Médico, Atendente; senha com hash automático; usuário não exclui a própria conta.

- Log de acessos: login, logout e tentativas falhas, com IP e navegador.

## 3.9 Portal do paciente

- Recepção gera o acesso pelo cadastro do paciente ('Criar acesso ao portal').

- Em /portal o paciente vê próximas consultas, histórico e baixa receitas e graduações de óculos — somente as próprias.

# 4. Migrations criadas

| Migration | Conteúdo |
| --- | --- |
| add_tipo_to_users_table | Coluna 'tipo' (perfil) em users; usuários existentes viram admin |
| create_medicos_table | Cadastro de médicos (CRM, especialidade, vínculo com login) |
| add_medico_id_to_agendamentos_table | Vínculo do médico ao agendamento |
| create_solicitacoes_agendamento_table | Solicitações de agendamento vindas do site |
| create_auditorias_table | Trilha de auditoria (criação/alteração/exclusão) |
| add_consentimento_lgpd_fields | Consentimento LGPD em pacientes e solicitações |
| create_convenios_table | Convênios + vínculos em pacientes e agendamentos |
| create_prontuarios_table | Prontuário eletrônico (anamnese, exame, diagnóstico) |
| create_caixas_table | Caixa (abertura/fechamento) + vínculo nos pagamentos |
| create_contas_table | Contas a pagar e a receber |
| create_acessos_table | Log de acessos (login, logout, tentativas falhas) |
| add_user_id_to_pacientes_table | Login do paciente no portal |

# 5. Como aplicar

- Executar php artisan migrate na raiz do projeto.

- Em Administração → Usuários, ajustar o perfil de cada usuário (todos entraram como admin).

- Cadastrar médicos e convênios antes de usar o agendamento.

- Adicionar o link 'Agendamento' (#agendamento) ao menu do site pelo admin.

- No deploy: APP_ENV=production e APP_DEBUG=false no .env.

# 6. Pendências (exigem pacotes ou serviços externos)

- Autenticação em dois fatores (2FA) — ex.: filament-2fa ou Fortify.

- Backup automático — spatie/laravel-backup.

- Confirmação automática por WhatsApp/SMS/e-mail — API WhatsApp Business e filas.

- Faturamento TISS, controle de glosas e integração com equipamentos oftalmológicos.

- Teleconsulta, blog/SEO, módulos de exames, cirúrgico e estoque.

- Testes automatizados das regras de negócio (Pest já instalado).